РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 18.12.2015 г. № 11/19

#  Об отчете руководителя администрации

# сельского поселения Шеметовское по выполнению

# муниципальных заказов в сельском поселении

# Шеметовское в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское

Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

# Принять к сведению отчет руководителя администрации сельского поселения Шеметовское по выполнению муниципальных заказов в сельском поселении Шеметовское в 2015 году (прилагается).

- Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения Шеметовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского

поселения Шеметовское    	           		                          	            Т.В. Бурынина

Приложение

к решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское

от 18.12.2012 г. № 11/19

Отчет руководителя администрации сельского поселения Шеметовское

по выполнению муниципальных заказов в сельском поселении Шеметовское в 2015 году

| №пп | Наименование мероприятия | Затраты запланиро-ванные руб. | Затраты исполнен- ные руб. | Способ проведения торгов | Фактическоеисполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаление и обрезка аварийных и сухих деревьев по населенным пунктам сельского поселения | 750 000,00 | 1 143 000,00 | Единственный поставщик | Исполнено | Стоимость вырубки одного дерева увеличилась: с 01. 2015 г. до 06.2015 г. стоимость одного дерева – 5 000,00 руб. с 06.2015 г.- 6 000,00 руб. |
| 2 | Озеленение по населенным пунктам сельского поселения | 800 000,00 | 493 711,70 | Единственный поставщик | Исполнено | -приобретение рассады цветов – 93 392,70; -доставка плодородного грунта- 143 500,00; - оформление, полив и прополка клумб по населенным пунктам – 256 819,00; |
| 3 | Окос газонов в населенных пунктах | 600 000,00 | 783 454,00 | Единственный поставщик | Исполнено | -окос – 688 758,00 приобретение бензокосилок- 77 100,00; - расходный материал для бензокосилок – 17 596,00 |
| 4 | Доукомплектовка детских элементов в населенных пунктах | 500 000,00 | 771 821,00 | Единственный поставщик | Исполнено | -приобретение детских элементов -735 691,00 -приобретение информационных щитов на детские площадки- 17 780,00; -ремонт детской площадки д.Шабурново- 18 350.00 |
| 5 | Устройство покрытия на спортивные площадки: д.Самотовино д.Шабурново с.Шеметово ул.Центральная | 4 050 000,00 | 2 365 000,00 | Аукцион в электронной форме | Исполнено | Снижение цены. Дополнительно сделана работа по замене ограждений спортивных площадок на сумму: 434 782,8 |
| 6 | Устройство спортивных комплексов д.Марьино, д.Кузьмино, с.Константиново | 2 000 000,00 | 1 433 653,85 | Аукцион в электронной форме | Исполнено | Снижение цены. Дополнительно сделано резиновое покрытие на спортивную площадку д.Марьино - 849 374,02 руб. |
| 7 | Демонтаж и монтаж газонных ограждений вокруг палисадников жилых домов: д.Кузьмино д.9,д.27,д.4,д.5 с.Константиново ул.Октябрьская д.8,д.9,д.10, с.Шеметово ул.Центральная д.23а д.23 б, д.Шабурново д.16,д.20,д.14, д.11. Огораживание детских площадок д.Марьино д.27, д.Шабурново д.29 | 980 000,00 | 980 000,00 | Аукцион в электронной форме | Исполнено |  |
| 8 | Огораживание административного здания д.Самотовино | 360 000,00 | 297 000,00 | Единственный поставщик | Исполнено |  |
| 9 | Приобретение скамеек и урн на территорию поселения | 100 000,00 | 210 000,00 | Единственный поставщик | Исполнено | Установлены парковые скамейки в д.Шабурново, с.Шеметово |
| 10 | Ремонт памятников в населенных пунктах: д.Ченцы, с.Закубежье, с.Константиново, д.Шабурново, д.Марьино, д.Кузьмино | 250 000,00 | 374 624,51 | Единственный поставщик | Исполнено | Ремонт памятников: -д.Марьино д.Шабурново- 99 913,42; -д.Кузьмино, с.Константиново- 99 802,55; -д.Ченцы- 99 908,54; -установка гранитной доски - 75 000,00 |
| 11 | Ремонт ВЛИ-0,38 д.Самотовино д.Марьино | 866 695.06 | 798 025.46 | Аукцион в электронной форме | Исполнено | Снижение цены |
| 12 | Обустройство пешеходной дорожки через парковую зону с.Шеметово | 392 165,27 | 379 000,00 | Запрос котировок цен | Исполнено | Снижение |
| 13 | Ремонт покрытия пешеходной дорожки от въезда в деревню до памятника д.Шабурново | 188 721,3 | 188 721,3 | Единственный поставщик | Исполнено |  |
| 14 | Благоустройство парковой зоны в районе д.12 д.Шабурново | 498 322,01 | 497 000,00 | Запрос котировок цен | Исполнено | Снижение |
| 15 | Ремонт ВЛИ-0,38 кВ д.Шабурново д.Кузьмино | 478 500,00 | 454 590,00 | Запрос котировок цен | Исполнено | Снижение |
| 16 | Демонтаж старого и установка нового ограждения вокруг пруда д.Марьино | 200 000,00 | 299 880,00 | Единственный поставщик | Исполнено | Полная замена старого ограждения на новое |
| 17 | Изготовление и установка стелы | 498 320,00 | 489 000,00 | Запрос котировок цен | Исполнено | Снижение |
| 18 | Устройство пешеходной дорожки от магазина «Дикси» до д.75 с.Шеметово ул.Центральная | 499 140,48 | 499 140,98 | Запрос котировок цен | Исполнено |  |
| 19 | Устройство пешеходной дорожки с.Шеметово от от д.29 а до магазина «Дикси» | 499 919,20 | 499 919,20 | Запрос котировок цен | Исполнено |  |
| 20 | Ремонт дорожки от дома 12 ул.Октябрьская с.Константиново до дома 9 ул. Октябрьская с.Константиново | 200 000,00 | 198 071,31 | Единственный поставщик | Исполнено | Снижение |
| 21 | Текущий ремонт, замена ламп, фонарей, приобретение материала | 500 000,00 | 782 522,90 | Единственный поставщик | Исполнено |  |
| 22 | Содержание автомобильных дорог | 1 300 000,00 | 1 568 400,00 | Единственный поставщик | Исполнено на 01.12.2015 г. | - на содержание дорог- 957 000,00 руб.; - выравнивание, планировка и отсыпка дороги до д.Антолопово – 398 400,00 руб. ; - выравнивание дороги д.Сахарово, д.Филисово, с.Закубежье, д.Еремино- 61 500,00 руб.; - ремонт дороги в д.Корытцево- 99 000,00 руб.; - отсыпка и выравнивание дороги в д.Новиково, с. Богородское - 52 500,00 руб. |
| 23 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок | 301 360,00 из них: 110 000,00-средства бюджета поселения; 191 360 –средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 297 763,51 | Единственный поставщик |  |  |
| 24 | За содержание уличного освещения | 3 000 000 .00 | 2 204 800 .00 | Единственный поставщик |  | на 01.12.2015 г. |
| 25 | Устройство новых площадок для сбора ТБО: д.Иваньково, д.Еремино, д.Бор, д.Антоново, д.Корытцево | 500 000,00 | 390 000,00 | Запрос котировок цен | Исполнено | Снижение Благоустройство подъезда к контейнерным площадкам- 4 000,00 |
| 26 | Ремонт дорог общего пользования | 9 859 488,17 | 9 760 893,29 | Аукцион в электронной форме | Исполнено | 8 087 000,00 –бюджет Сергиево-Посадского муниципального района; 1 772 488,17 –бюджет сельского поселения Шеметовское |
| 27 | Мероприятия по отлову безнадзорных собак | 200 000,00 | 39 500,00 | Единственный поставщик | исполнено на 01.12.2015 г. |  |
| 28 | Строительство и очистка колодцев по населенным пунктам поселения | 300 000,00 | 568 000,00 | Единственный поставщик | Исполнено | Чистка и ремонт колодцев: - с.Никульское, д.Новиково, д.Новоселки- 64 000,00; -с.Богородское- 20 000,00. Строительство колодцев с изготовлением и установкой на них домиков: -с.Никульское -99 500,00 -с.Богородское, д.Ченцы - 99 500,00; - д.Иваньково- 99 500,00; - д.Самотовино- 53 000,00; - с.Константиново ул.Фестивальная- 90 000,00; - д.Бор, д.Прикащецкое- 44 000,00; - в д.Шабурново- 98 000,00; |
| 29 | Ремонт тепловой изоляции д.Самотовино | 1 999 341,24 | 1 565 746,34 | Аукцион в электронной форме | Исполнено | Снижение |
| 30 | Аншлаги для нумерации домов по населенным пунктам сельского поселения | 100 000,00 | 32 400.00 | Единственный поставщик | Исполнено | Закуплено и установлено 81 шт. на многоквартирные дома сельского поселения |
| 31 | Таблички для инвентаризации могильных захоронений | 150 000,00 | 265 600,00 | Единственный поставщик | Исполнено | Установлены инвентаризационные знаки на кладбище д.Махра, д.Опарино, д.Симоново Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |
| 32 | Содержание кладбищ | 1 170 000,00 | 746 743,38 | Единственный поставщик | Исполнено | - вывоз мусора с территорий кладбищ- 296 743,38; - спиливание аварийных деревьев на территории кладбищ- 480 000,00 Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района |
| 33 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах поселения | 1 199 000,00 | 1 139 220,00 | Совместный конкурс | Исполнено | Ремонт дворовой территории с.Константиново ул.Октябрьская, ремонт парковочных мест д.Самотовино, д.Кузьмино, с.Константиново ул.Октябрьская Субсидии из бюджета Московской области- 455 620,00 Бюджет администрации сельского поселения- 683 600,00 |
|  | Итого: | 35 290 972,73 | 32 517 202,73 | 363 закупки: - 6 аукционов в электронной форме; - 7 запросов котировок цен; 1- совместный конкурс; - 349 с единственным поставщиком |  |  |

Руководитель администрации

сельского поселения Шеметовское						        							        И.Н. Дегтярев