РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

от 05.03.2013 г.  № 7/47

 Об утверждении плана работ

по содержанию дорог общего пользования

и работ по благоустройству сельского

поселения Шеметовское на 2013 год (новая редакция)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

- Утвердить план работ по содержанию дорог общего пользования и по благоустройству сельского поселения Шеметовское на 2013 год (новая редакция) (прилагается).

- Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения Шеметовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского

поселения Шеметовское 			                                                      Т.В. Бурынина

Утвержден

решением Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское

от 05.03.2013 г. № 7/47

План

работ по содержанию дорог общего пользования

и работ по благоустройству сельского поселения Шеметовское на 2013 год

(новая редакция)

| Наименование мероприятия, адрес объекта | Ед. изм. | Объем работ | Предусмотрено в бюджете тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Виды исполнения, ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования |
| 1.1. Асфальтирование внутриквартальных дорог д.Кузьмино – площадка парковки у домов №10 и №9 д.Марьино – пешеходная дорожка, тротуар д.Шабурново – от дома № 29 до дет.сада пешеходная дорожка, тротуар д.Шабурново от шлагбаума до памятника пешеходная дорожка, тротуар д.Самотовино – пешеходная дорожка от поворота у магазина до конечной остановки; д.Самотовино – площадка автостоянки у домов №16 и №17 1.2. Укладка лежачих полицейских: д. Бобошино д. Шабурново | шт. кв.м. | 400 1200 200 600 400 200 3 |  | Средства местного бюджета | 2-3 квартал | Открытый аукцион в электронной форме |
| Итого по содержанию автомобильных дорог общего пользования |  |  | 3418,0 |  |  |  |
| 2. Работы по благоустройству |
| 2.1 Приобретение щебня | куб.м. | 100 | 100,0 | Средства местного бюджета | 2-3 квартал | По договору |
| 2.2 Ремонт дорог общего пользования: | кв.м. | длина | ширина | 1210,0 Отсев– 340 т.р. Доставка– 360 т.р. Грейдер– 510 т.р. | Средства местного бюджета, долевое участии жителей | 2-3 квартал | По запросу котировок цен по кварталам Алимова В.И. |
| д.Старогоригорово |  | 2500 | 3 |  |  |  |  |
| д. Паюсово |  | 300 | 3 |  |  |  |  |
| д.Чижево |  | 500 | 3 |  |  |  |  |
| д.Тарбинское |  | 300 | 4 |  |  |  |  |
| д. Кустово |  | 350 | 3 |  |  |  |  |
| д. Иваньково |  | 400 | 4 |  |  |  |  |
| д. Окаемово; |  | 600 | 3 |  |  |  |  |
| д. Аким-Анна |  | 1400 | 3 |  |  |  |  |
| д. Кузьмино (частный сектор) |  | 500 | 3 |  |  |  |  |
| д. Еремино |  | 500 | 3 |  |  |  |  |
| д. Селиваново |  | 300 | 4 |  |  |  |  |
| д.Садовниково |  | 800 | 4 |  |  |  |  |
| с.Константиново |  | 200 | 4 |  |  |  |  |
| Всего м |  | 8450 29500 1000 |  |  |  |  |
| Всего кв.м. |  |  |  |  |  |  |
| Всего кубов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Уличное освещение | км | 103 | 3000,0 | Средства местного бюджета | в течение года | По муниципальному контракту |
| 2.4 Ремонт, приобретение и замена ламп уличного освещения | шт. | 100 | 100,0 | Средства местного бюджета | в течение года | По трудовому соглашению Алимова В.И. |
| 2.5. Реконструкция контейнерных площадок: в д. Марьино, д.Шабурново, с.Константиново, с. Шеметово | шт. | 7 | 300,0 | Средства местного бюджета | в течение года | По запросу котировок цен Алимова В.И. |
| 2.6. Вывоз мусора с несанкционированных свалок: | куб.м. | 600 | 300,0 | Средства местного бюджета | два раза в год (весна, осень) | По запросу котировок Алимова В.И |
| 2.7. Приобретение талонов для вывоза мусора | шт. куб | 250 1000 | 70,0 | Средства местного бюджета | апрель | Алимова В.И. |
| 2.8. Окашивание населенных пунктов: с. Шеметово, с. Константиново, д. Шабурново; д. Кузьмино, д. Самотовино, с. Закубежье, д. Марьино | га | 20 | 350,0 | Средства местного бюджета | три укоса | По трудовому соглашению по кварталам Шапоров А.И |
| 2.9. Удаление и обрезка старых деревьев по населенным пунктам | шт. | 100 | 200,0 | Средства местного бюджета | в течение года | По трудовому соглашению Алимова В.И. |
| 2.10. Озеленение по всем населенным пунктам (покупка рассады, посадка цветников, уход за многолетними, прополка, завоз торфа, земли) | кв.м. | 335 | 350,0 | Средства местного бюджета | 2-3 квартал | По трудовому соглашению Алимова В.И. |
| 2.11. Очистка внутриквартальных дорог от снежных заносов по всем населенным пунктам | км | 123 | 1100,0 | Средства местного бюджета | 1 – 4 квартал | По запросу котировок Алимова В.И. |
| 2.12. Приобретение скамеек и урн для подъездов жилых домов | шт. | 66 | 100,0 | Средства местного бюджета | май-июнь | По договору Алимова В.И. |
| 2.13. Детские площадки: - установка-с.Шеметово,ул.Центральная,д.57 - доукомплектовка - д.Самотовино, с.Закубежье, д.Шабурново, д.Кузьмино, д. Марьино, с. Константиново | шт. | 1 6 | 400,0 | Средства местного бюджета | май-июнь | По запросу котировок цен Алимова В.И. |
| 2.14.Огораживание детских площадок д.Самотовино д.17 д.16 с. Шеметово ул.Центральная д.31-34 д. Шабурново д.16 | шт. | 4 | 200,0 | Средства местного бюджета | июнь-июль | По запросу котировок цен Алимова В.И. |
| 2.15.Организация водоснабжения: - строительство колодца - с.Закубежье; - чистка колодцев - д. Иваньково - строительство водопровода (при долевом участии жителей): д. Шабурново, д.Антоново, д.Селихово, д.Еремино, д.Дмитровское, д.Ченцы | шт. | 1 2 | 700,0 100,0 600,0 | Средства местного бюджета, долевое участие жителей | май-июнь | По трудовому соглашению Шапоров А.И. |
| 2.16.Лабораторное исследование качества питьевой воды в колодцах и родниках | шт. |  | 70,0 | Средства местного бюджета | май | По договору Алимова В.И. |
| 2.17.Отлов безнадзорных собак | шт. | 70 | 100,0 | Средства местного бюджета | в течение года | По трудовому соглашению Алимова В.И. |
| 2.18. Организация и содержание мест захоронения: |  |  | 1500,0 |  |  |  |
| - приобретение контейнеров на кладбище | шт. | 8 | 300,0 | Средства местного бюджета | май-июнь | Запрос котировок цен |
| - приобретение и установка инвентарных знаков | шт. | 3000 | 900,0 | Средства местного бюджета | апрель-июль | Запрос котировок цен по кварталам |
| - очистка кладбищ от мусора (весна-осень) | шт. пл.кв.м. | 12 43,5 | 300,0 | Средства местного бюджета | май-сентябрь | Запрос котировок цен |
| Итого по благоустройству | 10 150,0 |  |
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ | 13 568,0 |  |